S m l o u v a   o   d í l o  č. ……/2024

na dodávku stavby

Realizace výstavby vjezdů na nové pozemky v obci Starkoč”

uzavřená podle Občanského zákoníku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Smluvní strany a pověření

- Objednatel: Obec Starkoč

Starkoč 26

286 01 Čáslav

Zastoupena:	Janem Jiskrou – starostou obce

tel: 603 114 537    email: starosta.starkoc@gmail.com

IČ: 006 40 417

DIČ: CZ 006 40 417

2.  Zhotovitel:  ……………………………………………………………………….

…………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

IČ:  …………………………………………..

DIČ: ………………………………………….

3. 	Technický dozor stavby vykonává ………………………………………………………

Kontakt:         …………………………………………………………………………………….

4. 	Za zhotovitele jednají ………………………………………………………………………..

Kontakt:       ……………………………………………………………………………………..

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s položkovým rozpočtem a upravenou projektovou dokumentací zpracovanou fy A.D.O.Praha (vše je přílohou této smlouvy) provést sjednané dílo „Realizace výstavby vjezdů na nové pozemky v obci Starkoč

- “ a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu s výše specifikovaným položkovým rozpočtem, upravenou projektovou dokumentací, bude odpovídat příslušným obecně právním předpisům a technickým normám výrobců.

- Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány ve výkazech výměr a v souladu s těmito výkazy výměr, zhotovitelem zpracovaném položkovém rozpočtu.

- Položkový rozpočet byl zpracován na základě předané projektové dokumentace. Podle položkového rozpočtu bude prováděna fakturace, kdy budou mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny skutečně provedené rozsahy jednotlivých činností a ty pak budou na základě faktury uhrazeny. Cena je kalkulována jako pevná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro řádné zhotovení díla.

III. Podmínky a způsob provedení díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž postupuje podle občanského zákoníku. Tuto kontrolu může vykonávat sám, nebo prostřednictvím svého zástupce pro stavební dozor – TDI.

- Jestliže se objednatel k prověření prací podle odst. 6 ve stanoveném termínu nedostaví, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pro postup stran platí ustanovení podle občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem.

- Objednatel může v průběhu realizace díla požadovat změny v dodávkách materiálů a technologických způsobech provádění díla oproti položkovému rozpočtu. Podmínkou akceptování těchto požadavků je jejich včasnost a souhlas autorského dozoru stavby.

- Případné změny – vícepráce oproti položkovému rozpočtu - požadované objednatelem nebo vyplývající z průběhu provádění díla musí být zapsány ve stavebním deníku a musí být odsouhlaseny objednatelem před jejich provedením.  Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a má nárok na jejich úhradu, která bude stanovena dle čl. IV. Odst. 5 této smlouvy. Obdobně bude postupováno i při snížení rozsahu prací.

- Kvalitu prací bude zhotovitel dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů a měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČN a dalšími platnými předpisy. K převzetí prací, které budou dalším postupem zakryty, bude objednatel vyzván písemně zápisem do stavebního deníku, nejméně 3 pracovní dny předem. Na tento zápis bude ještě upozorněn telefonicky.

IV. Cena za dílo

- Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximální, pevná a neměnná, po celou dobu provádění díla stanovená na základě kalkulace provedené zhotovitelem a vyjádřené v položkovém rozpočtu a na základě dohody smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje při každé zjištěné potřebě zvýšení nákladů o této skutečnosti obratem informovat objednatele a aktivně se podílet na hledání rezerv a adekvátních možnostech úspor (např. v oblasti materiálových náhrad, technologického vybavení budovy apod.).

- Cena stanovená dle odstavce 1. činí:

Celkem bez DPH:    	……………………………………..,-Kč

Celkem včetně DPH:  	……………………………………..,-Kč

Cena celkem vč. DPH slovy

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. korun českých.

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem.

- DPH bude účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s pokynem MF D-206 a následných v platném znění.

- Tato smluvní cena je platná pro rozsah prací a dodávky materiálů stanovené položkovým rozpočtem. Cena a termín provedení sjednaný v čl. VI. této smlouvy mohou být změněny v těchto případech:

- při změně dodávek materiálů vyvolaných objednatelem, přičemž cena náhradních materiálů bude stanovena jako rozdíl ceny zahrnuté ve smluvní ceně a ceny skutečně použitých materiálů;

- při změnách způsobu nebo rozsahu prováděných prací vyvolaných objednatelem oproti položkovému rozpočtu a odsouhlasenému návrhu dispozice;

  - Všechny změny ceny stavby musí být projednány a odsouhlaseny na základě dodatku smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

Zhotovitel ke konci každého kalendářního čtvrtletí realizace díla zpracuje návrh fakturace prací z položkového rozpočtu, který objednateli předloží ke schválení do 7. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí. Objednatelé jsou povinni se k návrhu fakturace vyjádřit do 10 dnů od jeho předložení. Po odsouhlasení návrhu fakturace zhotovitel vystaví řádnou měsíční fakturu včetně všech povinných příloh s 30denní splatností.  Celková fakturace bude maximálně do výše 85 % celkové ceny dle položkového rozpočtu, který je součástí smlouvy. Zbylých 15 % bude vyfakturováno po kolaudaci stavby včetně souhlasného stanoviska NPÚ.

Veškeré faktury budou řádně označeny názvem a číslem projektu, v rámci něhož je stavba realizována: Projekt "Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči-oprava vnějších omítek", reg. č. CZ.06.05.01/00/22_070/0004543.

VI. Lhůty provedení díla

- Zahájení díla                                                     01. 11. 2024

- Dokončení a předání díla nejpozději do      31. 01. 2025

VII. Staveniště

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně staveniště na celou dobu výstavby bez závad a nároků třetích osob v souladu se zadáním. Součástí předání staveniště je předání hranice staveniště, vytýčených inženýrských sítí a vytyčovací sítě. Staveniště bude kompletně předáno nejpozději sedm dní před zahájením prací.

- Objednatel nepředpokládá potřebu vody a energie, v případě, že toto bude potřeba, po dobu realizace díla nese náklady na vodné a spotřebu energií zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění stavby v souladu se zákonem o odpadech. Zvláště pak úklid a údržbu silnice III. tř

- Objednatel zabezpečí možnost deponie pro ornici a další materiál do 1 km od místa realizace

- Pokud ze zápisu o předání a převzetí staveniště vyplynuly pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s vyhl. č. 324/90 Sb. ČÚBP.

- Pracovníci TDI objednatele jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, zdraví nebo život pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a není-li zástupce zhotovitele na stavbě přítomen.

- Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 dní po předání stavby.

VIII. Provedení, předání a převzetí díla

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

- Jestliže objednatel odmítá převzetí díla, je povinen specifikovat v zápise o předání důvody nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení pouze v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

- O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných zjištěných vad a nedodělků s uvedením sjednaných termínů jejich odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Dodavatel je dále povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IX. Rekapitulace Rozsah prací a dodávek

- Prohloubení a zprůtočnění příkopu podél silnice III. tř číslo v délce 180 m

- Sejmutí ornice

- Odstranění dřevin a pařezů

- Odvoz zeminy a dřevin na deponii do 2 km od místa realizace

- Zatrubnění příkopů v místě vjezdů normovaným potrubím o min průměru DN 400

- Instalace bočních opěr (výustí) -  kamenem s betonem nebo armovaných betonových prefabrikátů

- Realizace vjezdů – 3 ks dvojitých vjezdů o min šířce 8 m a 2 ks jedno vjezdů o min šířce 4 m

- Celková plocha vjezdů je 440 m2

- Vjezdy budou ohraničeny obrubníky o min rozm. 1000x150x80mm

Finální úprava I. etapy bude bez zámkové dlažby, tak aby se ve II. etapě mohla zámková dlažba (6 cm výška) a pojezdová mřížka na odtok stékající vody dodělat. (výška obrubníku !!!)

X. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace

- Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

- Záruční doba byla sjednána následovně:

  - na provedení stavebních prací v délce 36 měsíců,

  - na dodávky stavebních komponentů a výrobků ve lhůtách poskytovaných jejich dodavateli.

  - Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí stavby.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla zřejmé při předání a převzetí díla a skryté vady vzniklé v záruční době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby.

- V reklamaci musí objednatel vady popsat, popř. uvést, jak se projevují nebo jaké mají důsledky, a oznámit navrhovaný termín projednání.

- K závadám a nedodělkům zjištěným v záruční době je povinen se zhotovitel vyjádřit do 7 dní po obdržení reklamace a oznámit, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Smluvní strany se dohodnou na přiměřené lhůtě pro odstranění vad.

- V případě, že zhotovitel na oznámení reklamace nereaguje, nebo k jejímu odstranění v dohodnutém termínu nenastoupí, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady jinou společností a náklady takto vynaložené mu budou zhotovitelem uhrazeny. O použití takovéhoto řešení bude zhotovitel informován doporučeným dopisem.

X. Zvláštní ujednání

Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek realizace díla z důvodů       nepředvídaných skutečností, které prokazatelně nevznikly z důvodů ležících na straně zhotovitele, např. ztížené geologické podmínky, klimatické podmínky, archeologické nebo nebezpečné nálezy, okolní provoz apod., zavazují se obě smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou přiměřené úpravy jednotlivých ujednání smlouvy o dílo.

- V případě nedodržení termínů uvedených v čl. VII. odst. 1. vzniká zhotoviteli právo na změnu termínu dokončení stavby.

- Dojde-li k zastavení stavby z důvodů ležících na straně objednatele trvající déle než 3 měsíce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí stavby, cenu smluvně zajištěných výrobků a materiálů a náklady na dohodnutou konzervaci stavby. Při opětovném zahájení stavby budou provedeny technické prohlídky za účasti zástupců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při kontrolách realizace projektu a poskytnutí archivovaných dokladů minimálně do konce roku 2035.

XI. Porušení smluvních ustanovení a jeho následky

- Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla činí 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Prodlení objednatele v platbách delší než 15 dní bude řešeno jednáním smluvních stran o dalším postupu výstavby. Bude-li prodlení v platbách delší než 30 dní a nedojde-li v této lhůtě k dohodě smluvních stran o dalším průběhu financování, vzniká zhotoviteli právo na pozastavení prací a změnu termínu dokončení stavby.

XII. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li prohlášen úpadek druhé smluvní strany.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

- V případě ukončení platnosti této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. bude provedeno vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů. Dojde-li k ukončení platnosti této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat též náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s předčasným ukončením díla. Dojde–li k ukončení této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn nepřevzít a neuhradit již zakoupený materiál. Cena nedokončených prací bude krácena o 10 %. Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotačních prostředků od poskytovatele, a to písemně s okamžitou platností, avšak pouze před předáním staveniště.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Smluvní strana u níž nastal případ vyšší moc,i je povinna o tom uvědomit druhou smluvní stranu nejpozději do 10 dní po jejím vzniku.

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.

- Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k návrhu do 14 dní ode dne doručení. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Starkoči dne …………..                             	V ………………….…………… dne ……………

Objednatel: 							Zhotovitel:

……………………………………..		                              …………………………….…………

Jan Jiskra

starosta obce

…………………………….………….